成都市成华区人民政府双桥子街道办事处新鸿南路86号改造水表工程SJ2021Y0359A

- 地址：新鸿南路86号（3级停水）

- 1、计划时间：2022-04-18 23:00:00至2022-04-19 07:00:00（共计8小时）；

- 2、停水影响215户，无重点用户；

- 3、本次停水由城东管网所业务二队王用彬（电话：15308004351）关阀及冲洗通水；

- 4、本次施工由水务建设第一项目部杨俊超（电话：17628289819）负责实施；

- 5、本次启闭阀门个数为：DN200*3；

- 6、工作内容：DN100锯管接水1处；

- 7、停水范围内无中高风险片区、无参与防疫工作的单位；